2020年成都市新型材料产业推进方案

为深入贯彻省委十一届五次、六次全会和市委十三届五次、六次全会精神，按照市委市政府“创新提能年”安排部署，紧抓国家推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略机遇，深入推进我市新型材料产业高质量发展，制定本方案。

一、工作目标

2020年，全市新型材料产业规模以上工业企业主营业务收入力争达到1500亿元，同比增长12%以上，营收亿元以上企业达到200家。力争培育2家100亿级企业、3家50亿级企业、30家10亿级企业、200家亿级以上企业，掌握一批重点领域关键核心技术，培育一批具有关键材料自主设计研发能力的重点企业技术中心，全市新型材料产业体系进一步完善，形成特色鲜明、布局合理、配套完善的产业发展格局。

二、重点任务

（一）推进先进材料产业生态圈建设。围绕培育构建先进材料产业生态圈，打造“四大特色材料+四大优势材料”的新型材料产业体系。优化产业布局，进一步精准方向、突出主业、规范名称，不断深耕电子信息材料、新型能源材料等细分领域，确定区域协作分工体系，加快形成错位协同、集群集聚发展的产业比较优势。贯彻落实《成都市人民政府办公厅关于促进成都新型材料产业高质量发展的实施意见》。持续提升要素可及性和精准性，推动土地、资金、人才、创新资源集聚，强化产业配套和要素配置能力。生态圈相关产业功能区围绕产业发展需求，加快对各分区领导机制、核心起步区规划、头部企业梳理和产业链形成等进行研究，加快完善生产活动所需的功能性平台、专业化基础设施和公共设施配套，着力优化产业空间发展格局。

（二）抓好重大项目招商。编制成都市新型材料产业生态体系，依托重点产业“两图一表”，完善市、区两级联动招商机制，强化目标考核制度，动态评估招商力度开展协同招商。抓好关键材料、关键技术“卡脖子”项目和行业领军企业、头部企业招引，聚焦杜邦、赢创德固赛、巴斯夫、索尔维等世界500强企业，对上游头部引领项目及下游补链强链项目开展精准招商，补齐产业链缺失环节，提升产业链水平。

（三）加快重点企业引育。聚焦东进建设、天府国际机场建设等重大工程建设需要以及电子信息、智能制造等主导产业发展需求，在产业链上培育聚集一批竞争力强的重点企业和配套企业。鼓励企业协作配套，提高本地产品配套率，支持对本地企业购买“成都造”新型材料产品并给予奖励补贴。充分发挥头部企业带动作用，以“头部企业+产业集群”模式在电子信息材料、新型能源材料、医药健康材料等领域培育一批“行业隐形冠军”“专精特新”企业。

（四）持续优化企业服务保障。建设全生命周期服务体系，强化企业战略布局、行业地位、发展方向、项目价值等研究评估，灵活提供开办、租房、人才、融资等更具针对性的服务保障方案。加快推进功能区电力线路、燃气管线迁改及增量配电业务试点项目落地，提升区域配电网建设水平和运营效率，优化供电、供气服务水平，助力企业发展成规模见效益。设立成都市新型材料产业投资基金，强化资金扶持，加快建立市场化、精准化金融支撑体系。积极组织开展成都市新材料企业、重点新材料企业和创新型新材料企业认定工作。发挥我市新材料产业发展联盟作用，加快我市国家新材料测试评价平台区域中心建设，做好区域新材料测试评价和产业发展服务工作。

（五）完善新型材料产业创新体系。着眼科技创新与产业发展有机融合，聚焦高端产业和产业高端，引进培育更多掌握硬核科技的新型材料创新企业。吸引国际科技组织、知名高校院所和科技服务机构来蓉设立分支机构，加快聚集全球顶尖科研机构，开展关键技术联合攻关。支持依托产业链，由头部企业联合高校、科研院所组建技术创新中心，构建“一批大学+一批研究院+核心产业链”的产业生态。构建“政产学研用投”协同创新机制，加速科技成果转化、运用和量产，积极推动科技成果转化。

（六）支持围绕主导产业举办平台活动。支持重点产业功能区青白江区举办“2020第三届四川·成都先进材料产业技术成果交易会”，彭州市开展“石化工业旅游”，举办“新材料产业发展大会”等活动，其他相关功能区结合各自新型材料重点发展领域组织行业峰会，积极推介成都新型材料产业发展环境，展示优秀企业新材料产品，组织开展上下游企业供销对接，拓展打造先进材料供需交易对接平台。

附件：1．2020年新型材料产业攻坚重点任务分解表

2．2020年新型材料产业主营业务收入目标分解表

3．2020年新型材料产业重大项目建设任务分解表

附件1

2020年全市新型材料产业攻坚重点任务责任分解表

| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培育构建先进材料产业生态圈 | 加快对产业功能区各分区领导机制、核心起步区规划、头部企业梳理和产业链形成等的研究，加快建设生产活动所需的功能性平台、专业化基础设施和公共设施配套，着力优化完善产业空间发展格局 | 青白江区、彭州市、邛崃市等相关区（市）县 | 市经信局，市发改委，市投促局，市科技局 | 12月 |
| 2 | 编制产业生态体系 | 编制成都市新型材料产业生态体系 | 青白江区、彭州市、邛崃市等相关区（市）县 | 市经信局，市发改委，市投促局，市科技局 | 7月 |
| 3 | 建立目标考核体系 | 制定重点工作年度目标，分解落实至重点园区、市级部门和区（市）县政府，抓好重大项目落地、重大事项督办，确保工作落实到位，力争全市新型材料产业主营业务收入达到1500亿元以上 | 市经信局 | 相关区（市）县 | 3月 |
| 4 | 招引头部企业和重大项目 | 引进材料领域6类500强、知名上市公司或细分行业领军企业1-3家 | 青白江区 | 市投促局，市经信局 | 12月 |
|  |  | 引进材料领域6类500强、知名上市公司或细分行业领军企业1-3家 | 彭州市 | 市投促局，市经信局 | 12月 |
|  |  | 引进材料领域6类500强、知名上市公司或细分行业领军企业1-3家 | 邛崃市 | 市投促局，市经信局 | 12月 |
| 5 | 做好重大项目建设 | 全力促建53个重大项目，完成投资90亿元以上 | 相关区（市）县 | 市经信局 | 12月 |
| 6 | 抓好重点企业培育 | 支持一批头部企业加大研发创新、兼并重组、市场拓展、上市融资力度，培育发展一批大企业大集团 | 青白江区、彭州市、邛崃市等相关区（市）县 | 市投促局，市经信局 | 12月 |
| 7 | 举办行业会议 | 青白江区举办新型材料产业成果交易会和相关领域峰会，彭州市举办化工新材料领域会议，邛崃市举办绿色能源材料领域会议 | 青白江区 彭州市 邛崃市 | 市博览局，市科技局，市经信局 | 12月 |
| 8 | 加强宣传展示 | 打造新型材料线上展示馆、科普馆等宣传平台，吸引国际科技组织、知名高校院所和科技服务机构来蓉设立分支机构 | 青白江区 彭州市 邛崃市 | 市科技局，市投促局、市经信局、成都石化园区管委会 | 12月 |
| 9 | 扶持小企业上规 | 积极帮助解决小企业发展中的各类问题，扶持一批小企业成长为规模以上企业，力争全市亿元以上企业达到200户以上 | 青白江区、彭州市、邛崃市等相关区（市）县 | 市经信局 | 12月 |
| 10 | 引进头部企业 | 聚焦高性能纤维及复合材料、电子信息材料、先进无机非金属材料、特种金属材料、健康医用材料等领域开展精准招商 | 青白江区、彭州市、邛崃市等相关区（市）县 | 市投促局、市经信局 | 12月 |
| 11 | 加强产业创新平台建设 | 新增省市级企业技术中心5个，争取专利申请量增长10%以上 | 各区市县 | 市知识产权局 | 12月 |
| 12 | 加强产业功能区载体建设 | 成都先进材料核心功能区、欧洲产业城新开发4平方公里，新建标准厂房20万平方米，新增天然气供应能力120万立方米/日，新增污水处理站1个 | 青白江区 | 市经信局 | 12月 |
|  |  | 成都新材料产业功能区新开发0.52平方公里 | 彭州市 | 市经信局 | 12月 |
|  |  | 天府新区新能源新材料产业功能区新开发1平方公里，新建标准厂房8万平方米 | 邛崃市 | 市经信局 | 12月 |
| 13 | 发挥联盟和协会支撑作用 | 产业联盟和协会的桥梁纽带作用，建立与新型材料企业、高等院校、科研院所、行业协会以及其他专业性服务机构深度合作的公共服务和应用示范平台，举办成都市新材料产业创新发展联盟年会 | 成都市新材料产业创新联盟 | 相关区（市）县 | 12月 |
| 14 | 推进校院企合作 | 支持青白江区、彭州市、邛崃市等新型材料产业相关功能区的重点企业与研究院所合作 | 青白江区、彭州市、邛崃市等相关区（市）县 | 市科技局 | 12月 |
| 15 | 推进设立新型材料产业投资基金 | 设立成都市新型材料产业投资基金，强化资金扶持，加快建立市场化、精准化金融支撑体系 | 成都交子金控集团 | 成都产业集团、市经信局、市科技局、相关区（市）县 | 12月 |

附件2

2020年新型材料产业主营业务收入目标分解表

| 序号 | 区（市）县 | 增幅（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青白江区 | 15 | 重点功能区 |
| 2 | 邛崃市 | 15 | 重点功能区 |
| 3 | 彭州市 | 15 | 重点功能区 |
| 4 | 新津县 | 13 |  |
| 5 | 双流区 | 13 |  |
| 6 | 金堂县 | 13 |  |
| 7 | 大邑县 | 13 |  |
| 8 | 高新区 | 12 |  |
| 9 | 郫都区 | 12 |  |
| 10 | 龙泉驿区 | 12 |  |
| 11 | 新都区 | 12 |  |
| 12 | 简阳市 | 12 |  |
| 13 | 都江堰市 | 12 |  |
| 14 | 崇州市 | 12 |  |
| 15 | 温江区 | 12 |  |

附件3

2020年新型材料产业重大项目建设任务分解表

| 序号 | 公司名称 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2020年计划 投资（万元） | 项目类别 | 2020年目标 及措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都光启天府新材料技术有限公司 | 光启成都新材料装备生产基地项目 | 新材料与结构件生产中心、特种行业工业级无人机生产中心及功能评估与测试中心。用地面积约150亩，建筑面积约20万平方米 | 100000 | 6000 | 促进开工 | 建设一期工程，包括暗室、评测中心、办公楼，下半年开工 | 天府新区 |
| 2 | 四川盛合义供应链管理有限公司 | 列布卡高端进口木材加工基地项目 | 项目用地面积约50亩，总建筑面积约31600平方米，主要生产防腐木料、古建筑专用木料，每个月进口俄罗斯木材15班列，年生产能力为25.2万立方米 | 20398 | 15000 | 加快建设 | 1-12月主体工程建设 | 青白江区 |
| 3 | 四川华中凯达科技有限公司 | 华中凯达环保节能门窗幕墙研发生产基地项目 | 项目建设净用地面积约36.6亩，总建筑面积：25000 m2。环保节能门窗幕墙研发、设计以及加工生产。综合办公建筑面积及宿舍2500 m2，研发和生产区域建筑面积18000 m2，餐厅及绿化区域面积2500 m2，厂房建筑面积：2000 m2 | 12500 | 10000 | 促进开工 | 1-2月开工前期准备；3月开工建设；4-12月主体工程建设 | 青白江区 |
| 4 | 四川欧路克实业有限公司 | 深圳普乐必优建筑工业化住宅全产业链基地项目一期 | 项目用地面积约142.786亩，总建筑面积约96334 m2，拟建设年产15万立方米PC预制构件生产线一套、配套25万立方米绿色环保型砂石集料生产线一条，年产新型环保轻质墙体材料（含板材）30万立方米生产线一条、商品混凝土HZS270混凝土搅拌站4条共计年产商品混凝土80万立方米 | 58000 | 12000 | 促进开工 | 2月开工建设；3-12月主体工程建设 | 青白江区 |
| 5 | 巨石集团成都有限公司 | 巨石高性能玻璃纤维先进制造（出口）基地项目 | 该项目计划分二期建成具有国际领先水平年产25万吨高性能玻璃纤维生产线，总建筑面积约35万平方米 | 300000 | 100000 | 加快建设 | 1-4月一期厂房、办公楼主体完工；5-8月装饰装修完成，一期项目投产 | 青白江区 |
| 6 | 厦门钨业股份有限公司 | 钼新材料先进制造（出口）基地项目 | 采用自主研发的萃取法钼酸钠转型制钼酸铵、全球最大的全自动15管还原炉制钼粉等全球首创新型工艺，建设一条10000吨钼新材料产业线，建成钼新材料先进制造（出口）基地 | 100000 | 25000 | 加快建设 | 1-5月厂房、办公楼、宿舍基础工程完成，4-11月主体完工，9-12月装饰装修完成，场区绿化及其他工程完成 | 青白江区 |
| 7 | 成都瑞邦新型建材有限公司 | 瑞邦公路养护材料(非沥青类热固性材料）、机械设备、农业设施生产基地 | 项目占地130亩，已建成3栋厂房及生产线，四期拟建设1栋2层综合楼、1栋单层厂房（14米），总建筑面积约6800平方米（钢结构） | 15000 | 4500 | 竣工投产 | 1-2月基础施工，3-8月主体施工，12月组织各项验收工作 | 青白江区 |
| 8 | 宁波荣山新型材料有限公司 | 宁波荣山绿色建筑节能新材料研发与产业化生产基地项目 | 拟与浙江大学建立西南无机非材料研发中心，在我区成立中日合资企业，建设智能化全自动制板生产线8条，玻化微珠制备生产线2条。实现膨胀玻化微珠无机保温板20万立方米/年,膨胀玻化微珠100万立方米/年产能 | 20000 | 8000 | 促进开工 | 6月开工建设，6-12月主体工程建设 | 青白江区 |
| 9 | 四川享镨新材料有限公司（太萌） | 青白江高端金属制品深加工制造项目 | 新建标准厂房52000 m2、质检综合楼4000 m2，年产6万吨高端精密金属管件生产线11条 | 27000 | 10000 | 促进开工 | 9月开工建设，9-12月主体工程建设 | 青白江区 |
| 10 | 成都市建泰道路工程有限公司 | 新型路面材料生产基地项目 | 项目用地面积约45亩，购置瑞土安迈公司最先进5000型拌和站一套、热再生设备一套等，建成年产量达40万吨的新型路面材料生产线 | 11000 | 3000 | 促进开工 | 9月开工建设，9-12月主体工程建设 | 青白江区 |
| 11 | 成都和谐环保投资有限公司 | 中节能18万吨炉渣及工业固废再生材料研发及生产项目 | 项目建成投产后年消纳炉渣、巨石工业废渣等废弃物18万吨。每年可生产5000万匹以上的标砖、行道砖、多孔砖、护坡砖等免烧砖；可生产300万平米的节能复合废渣混凝土轻质隔墙板 | 12500 | 6000 | 促进开工 | 2月开工建设；3-12月主体工程建设 | 青白江区 |
| 12 | 成都浩方汇通复合材料有限公司 | 高性能玻纤增强型复合材料项目 | 项目用地面积约35.2132亩，总建筑面积约24000平方米，项目计划建设3条高性能玻纤增强型复合材料自动化成型生产线，购置先进的复合及玻纤增强等核心设备10余台（套），建成年产6000吨高性能玻纤增强型复合材料生产基地。 | 11000 | 10000 | 促进开工 | 3月项目开工建设；4-12月主体工程完工，2021年1-3月设备安装调试 | 青白江区 |
| 13 | 成都大光热喷涂材料有限公司 | 大光热喷涂新材料研发中心及生产基地项目 | 占地40亩，总投资 10亿元，建设新材料研发中心及生产基地项目，项目分两期建设，一期投资6亿元，二期投资4亿元。主要产品为：热障涂层材料和3D打印材料等多种新型复合材料及热喷涂材料 | 100000 | 10000 | 加快建设 | 1-6月基础施工，7-12月主体施工 | 新都区 |
| 14 | 浙江天行集团有限公司 | 机械（机电）高导电性铜配件生产基地项目 | 占地约120亩，建设数控机床配套零部件项目生产线，年产导电铜线、设备用铜配件等4万吨 | 72000 | 1351 | 竣工投产 | 1-5月主体建设；6月竣工投产 | 新都区 |
| 15 | 苍南县三维电子塑胶有限公司 | 液晶面板精密电子部件包装新型材料研发、生产基地及集团总部项目 | 年产4000吨液晶面板包装新型下料研发、生产基地；电磁屏蔽材料、绝缘材料导电导热材料、光学产品及光电检测设备的研发、销售 | 56000 | 4000 | 促进开工 | 1-11月前期手续办理，12月动工 | 双流区 |
| 16 | 成都银河磁体股份有限公司 | 高性能稀土永磁材料 | 项目占地80亩，总投资3亿元，建筑面积6.6万平方米，建设粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体、钐钴磁体等稀土材料的研发、生产基地。项目建成后预计年销售收入可达7亿元以上 | 30000 | 12000 | 竣工投产 | 1-8月主体建设，8—10月内外装修，10-12安装设备 | 郫都区 |
| 17 | 中建二局安装工程有限公司 | 郫都区中建二局建筑工业化产业金属建筑构件、装配式建筑构件与部件项目 | 项目占地36亩，总投资2亿元，建筑面积2.35万平方米，建设工业化产业金属建筑构件、装配式建筑构件与部件，预计建成后年产值约5亿元，提供就业岗位400余个 | 20000 | 4000 | 促进开工 | 2-6月基础施工；7-12月主体施工 | 郫都区 |
| 18 | 中国五冶集团有限公司 | 中国五冶（成都）建筑科技产业园项目 | 修建厂房建筑面积约25万平方米。主要产品包括钢结构制造及装配，混凝土装配、仓储物流等。项目一期总建筑面积约12.8万平方米，投资估算约9.6亿元；项目二期总建筑面积约12.2万平方米，投资估算约8.9亿元 | 185000 | 48500 | 加快建设 | 1-3月（二期）启动基础建设，4-12月主体建设 | 简阳市 |
| 19 | 成都建工科技有限公司 | 绿色建材及装配式构件一体化项目 | 本项目总建筑面积约24万平方米,项目产品通过对建筑垃圾分类用以生产预拌混凝土、沥青混凝土、稳定土、各类装配式构件等产品。项目主要生产设施有：破碎系统、筛分系统、输送系统、制砂系统、预拌混凝土生产系统、装配式构件生产系统。主要产品名称为：再生骨料、精品骨料、预拌、预制混凝土，沥青混凝土、预应力叠合板、桁架钢筋叠合墙板、多层全装配式房屋构件、房屋及配套装饰构件、桁架钢筋叠合板、市政铺装系列构件。设计生产能力：年产100万吨再生骨料、150万吨精品原生骨料、120万立方米预拌混凝土、40万吨沥青混凝土、5万立方米稳定土、5万立方米叠合板类构件、3万立方米非出筋构件、50万平方米轻质墙板、5万立方米市政构件 | 72000 | 41500 | 加快建设 | 1-12月主体施工 | 简阳市 |
| 20 | 成都润弘新材料有限公司 | 年产14万立方米海绵生产线项目 | 新建生产车间、库房和综合楼（含倒班房）以及附属建筑物共计约60000平方米。购置安装发泡生产线、海绵切割机和行车等设备20台（套）。项目达产后可实现年产海绵14万立方米生产规模 | 11000 | 7300 | 竣工投产 | 1-7月主体完成，8-9月设备安装及调试，10月竣工投产 | 简阳市 |
| 21 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 | 成都都江堰市长峰冶炼装备升级改造工程 | 总占地900余亩，主要建设线材生产线，配套哈飞摩根6代全连轧轧制生产线 | 100000 | 80000 | 促进开工 | 1-3月开工前期准备；4月开工建设；5-7月基础施工；8-11月主体施工；12月主体完成 | 都江堰市 |
| 22 | 四川都钢钢铁集团股份有限公司 | 都江堰市超高功率电弧炉智能化升级改造项目 | 技改建成75t超高功率电弧炉1座，配套建成1座100吨LF精炼炉、1座100吨VD炉、6机6流连铸机1台及配套环保设施、制氧机、车间厂房、配套辅助生产设施及智能化升级改造；项目建成后达到年产绿色钢铁新材料83万吨 | 50000 | 20000 | 促进开工 | 主体施工 | 都江堰市 |
| 23 | 成都惠锋智造科技有限公司 | 建设年产23000吨新材料、1500万件金刚石制品项目 | 项目占地71亩，建筑面积30000平方米，一期占地36亩，二期占地35亩，一期建筑面积16000平方米，二期14000平方米；新建厂房（办公楼）及配套基础设施，购置安装自动压机、自动烧结机等机器设备120台，开展新材料及金刚石锯片（产品）加工制造生产。建成后，年产新材料23000吨，1500万件金刚石制品建设项 | 51000 | 6000 | 竣工投产 | 1-8月主体施工；9-10设备调试，11-12月试生产 | 彭州市 |
| 24 | 成都石化基地建设开发有限责任公司 | 成都石化园区装卸站项目 | 项目占地面积约200亩，主要建设内容有：控制楼建筑面积约700 m2，栈台建筑面积约9900 m2，以及配套管道、卸车线等附属设施 | 19000 | 11000 | 竣工投产 | 1-2月基础施工；3-6月主体施工；7月竣工投产 | 彭州市 |
| 25 | 成都海瑞斯特新材料有限公司 | 环保油墨及水性油墨生产项目 | 项目地点位于彭州工业开发区，项目占地41.4亩，新建厂房23000平方米；购置高速分散机22台、卧式砂磨机20台、袋式抽滤机23台、高速乳化机3台、包装机2台、高位槽15个、埋地储罐6个、分散缸8个、移动拉缸50个等机器设备100余台（套）。项目总投资达到2亿元。全部投产后年产能达到20000吨，销售收入达到2.8亿元，税收达到1200万 | 10000 | 4000 | 加快建设 | 1-3月基础施工，4-12月主体施工 | 彭州市 |
| 26 | 科之杰高性能混凝土添加剂生产基地项目 | 科之杰新材料集团有限公司 | 项目分两期建设，一期建设内容为年产10万吨羧酸减水剂母液、3万吨速凝剂生产线，二期建设内容为粉剂添加剂生产线项目。（包括砂浆添加剂、保温砂浆、灌浆外加剂、灌浆料 | 30000 | 5000 | 促进开工 | 1-6月前期准备，7-11基础施工，12主体施工 | 彭州市 |
| 27 | 成都融捷锂业科技有限公司 | 邛崃市融捷锂业生产基地建设项目 | 建设年产4万吨锂盐生产线。主要产品为：电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、氯化锂等锂盐产品 | 200000 | 35000 | 加快建设 | 1-10月主体工程施工；11月竣工；12月一期项目试产 | 邛崃市 |
| 28 | 四川信敏绿色新建筑材料科技有限公司 | 邛崃市信敏建设新型建筑材料生产线项目 | 新建建筑材料综合利用车间、骨料再生利用生产线、磷石膏综合利用车间、装备式PC构件生产车间及配套设施。年生产混凝土预制构件50万立方米、砂浆预制构件10万立方米 | 52000 | 20000 | 竣工投产 | 1-5月主体工程竣工投产；5-6月试产 | 邛崃市 |
| 29 | 四川省新诺星建材科技有限公司 | 邛崃市新诺星年产3万吨仿石漆水性涂料生产基地建设项目 | 占地约50亩，建设年产30000吨仿石漆水性涂料生产基地 | 15000 | 8000 | 竣工投产 | 1-6月主体工程施工；7-8月设备进场；9-10月试产 | 邛崃市 |
| 30 | 四川四丁新材料科技有限公司 | 邛崃市四丁科技新材料项目 | 占地约34亩，新建生产厂房及配套设施，厂房为钢结构。购买并安装德国设备：大口径超高相对分子质量聚乙烯/稀土纳米复合材料结构壁热态缠绕管的生产线20余条，年产结构壁热态缠绕管约20000吨 | 50000 | 30000 | 促进开工 | 1-3月办理前期手续；4月开工建设；5-6月基础施工；7-11月主体工程施工；12月主体完工 | 邛崃市 |
| 31 | 蜀羊防水材料有限公司 | 蜀羊防水材料生产项目 | 占地约86亩，建设高分子防水卷材、防水涂料生产线，年产高分子防水卷材4000万平方米、防水涂料5万吨 | 30000 | 9000 | 竣工投产 | 一季度基础建设；二季度主体建设；三季度主体建设；四季度主体建设 | 崇州市 |
| 32 | 成都辉腾塑胶有限公司 | 环保高分子塑料管材生产项目 | 新增建筑面积约1.3万m2，建设高分子聚乙烯塑料管材生产线17条 | 11000 | 1000 | 竣工投产 | 预计6月竣工投产 | 金堂县 |
| 33 | 成都欣桂保温材料有限公司 | 新型节能环保保温材料PE、PET膜生产项目 | 总建筑面积约1.6万m2，新建厂房及配套用房，主要生产墙体保温材料、PE/PET膜等产品4万m2 | 15000 | 5000 | 竣工投产 | 预计7月竣工投产 | 金堂县 |
| 34 | 华美节能科技（成都）有限公司 | 年产50万m3高端保温材料项目 | 拟建设建筑面积为23265 m2，其中包括（车间、库房、辅房、公用配套设施）。车间、库房建筑以轻钢结构为主，公用配套工程为实体建筑 | 40000 | 2100 | 竣工投产 | 预计7月竣工投产 | 金堂县 |
| 35 | 美好智造（金堂）科技有限公司 | 美好建筑装配金堂生产基地 | 项目占地137亩，主要建设装配式建筑产品生产车间及相关配套设施，购置国内外先进设备，新建叠合楼板、墙板、异型构件（楼梯、阳台、飘窗）生产线3条，年生产可装配式构件30万m3，可装配房屋200万m2 | 100000 | 8000 | 竣工投产 | 预计7月竣工投产 | 金堂县 |
| 36 | 四川宏洲新型材料股份有限公司 | 智能化装配式新型绿色生态墙土墙生产项目 | 新建厂房约1000 m2，新增设备8台，用于生产智能化装配式生态挡墙PC构件，年产量约3万件 | 33000 | 24000 | 竣工投产 | 3-5月设备安装调试，8月投产 | 金堂县 |
| 37 | 四川路创环保科技有限公司 | 海绵城市新材料生产项目 | 建设2座厂房，建筑面积约9634.32平方米，1栋综合楼，建筑面积约 713.04平方米；购置沥青搅拌站生产设备及配套环保设备，建设1条海绵 城市新材料生产线，建成后达到年产海绵城市新材料40万t | 20000 | 8000 | 加快建设 | 1-7月主体施工，8-10月厂房装修及设备采购，11-2021年1月试生产 | 金堂县 |
| 38 | 水润天府新材料有限公司 | 智慧海绵城市新材料生产及研发 | 总建筑面积：20497.76 m2。其中：生产车间：14701.68 m2；维修间：322.08 m2；备品备件库：322.08 m2；设备间：558.87 m2；分析楼：2926.56 m2；堆棚1551.89 m2 | 20000 | 10000 | 加快建设 | 3月基础施工,4月启动主体工程建设，11月主体竣工投产 | 金堂县 |
| 39 | 成都尚威耐火材料有限公司 | 新型耐火材料、节能装配式建筑轻钢结构件及新材料工程项目 | 新建生产厂房2栋及相关配套设施，建成建筑新材料生产线 | 30000 | 10000 | 加快建设 | 3-5月主体施工完成 | 金堂县 |
| 40 | 成都中节能反光材料有限公司 | 新型节能反光材料生产基地 | 建设6条年产5000吨硅微球生产线，1栋厂房及1栋实验车间 | 30000 | 15000 | 加快建设 | 1-6月主体施工完成，7-10月厂房面板搭设，11月至2021年2月厂房装修，3-5月设备安装调试、试生产，6月正式投产 | 金堂县 |
| 41 | 四川世茂新材料有限公司 | 节能环保新型墙体材料生产项目 | 建设全钢结构工业现代化厂房和仓库、办公楼及员工宿舍等及配套设备，主要生产免拆保温模板，年产量约4万m2 | 52000 | 20000 | 加快建设 | 4月底前完成主体厂房建设，5-7月面板搭设，8-12月厂房装修，2021年1-3月设备采购安装调试，4-5月试生产。6月正式投产 | 金堂县 |
| 42 | 中电建成都建筑工业化有限责任公司 | 中电建成都建筑工业化项目 | 建设装配式建筑预制构件生产工厂、环保砂石骨料生产工厂以及相应配套设施建设。装配式建筑预制构件生产工厂设计生产能力一期为30万方，主要产品有装配式房屋内墙板、外墙板、叠合板、楼梯、阳台、市政基础设施小型预制构件，二期根据需要增加生产线。砂石骨料生产工厂设计产能200万方/年 | 100000 | 20000 | 加快建设 | 4-6月二期前期工作完成 | 金堂县 |
| 43 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 高能量密度动力锂离子电池材料产业化先进智能制造项目 | 计划新建生产车间、研发车间、变电站及其他配套生产用房，规划新建建筑面积200000平方米，计划购置生产工艺及配套检测设备，建成年产50000吨高镍材料的生产线 | 330843 | 50000 | 加快建设 | 1-4月基础施工，5月启动主体工程建设，6-12月主体工程建设 | 金堂县 |
| 44 | 四川瀚达实业有限公司 | 电子浆材（新材料）生产基地项目： | 项目主要投资建设电子浆料（新材料）生产基地项目 | 13000 | 5000 | 加快建设 | 1-5月厂房装修，6-10月设备采购、安装、调试，11月-2021年1月试生产，2月正式投产 | 金堂县 |
| 45 | 西卡德高(成都)新材料有限公司 | 新型建筑材料干砂浆项目 | 企业拟投资2亿元人民币，租赁12000 m2厂房，主要生产新型环保防水建筑材料 | 20000 | 5000 | 促进开工 | 3月开工前期准备 | 金堂县 |
| 46 | 成都力成电缆有限公司 | 新建节能环保特种线缆生产项目厂房及生产线 | 占地50亩，生产环保型辐照电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆等产品 | 20000 | 5000 | 促进开工 | 1-7月开工前期准备；8月开工建设；9月基础施工；10-12月主体施工 | 金堂县 |
| 47 | 上海电气研砼（成都）建筑科技有限公司 | 西南地区建筑工业化智能创新基地 | 占地面积约150亩，建设建筑工业化西南区域总部及智能创新基地，设计年产拥有工业化、标准化的预制柱、梁、板、楼梯、墙等各类预制构件共计约28万立方/年 | 60000 | 40000 | 加快建设 | 1-3月基础施工；4-12月主体施工 | 新津县 |
| 48 | 四川仁美工业化建筑有限公司 | 仁美绿色建筑产业园 | 项目占地约100亩，建设办公楼、宿舍、PC构件生产车间等，年产PC构件10万m3 | 32000 | 6000 | 竣工投产 | 1-4月主体施工；5月主体完工；6月建成投产 | 新津县 |
| 49 | 成都市城投锦程实业有限责任公司 | 建筑工业化产业基地项目 | 项目占地约77亩，总建筑面积20000平方米，包括厂房、仓库、办公楼等，达产年销售商品混凝土70万方，砂石骨料150万方 | 30000 | 10000 | 竣工投产 | 1-3月基础施工；4-10月主体施工；11月主体完工；12月建成投产 | 新津县 |
| 50 | 成都冶金实验厂有限公司 | 重组整合和升级改造项目产能置换项目 | 新增土地600亩，建车间、厂房等建筑面积16万平方米，购置建设短流程100吨超高功率电弧炉2座，建设短流程棒材轧线2条、盘圆轧线1条、异型材轧线1条以及制氧站等配套建设公辅工程 | 450000 | 130000 | 促进开工 | 3-10月主体工程建设；11-12月主体工程竣工投产进行附属工程建设 | 大邑县 |
| 51 | 成都东洋炭素工业有限公司 | 上海东洋炭素工业有限公司炭刷生产线项目 | 租赁合联标准化厂房，建设碳刷生产线，年产量为5000万个 | 34500 | 2400 | 竣工投产 | 1-2月安装调试设备，3月投产 | 蒲江县 |
| 52 | 成都市蓉九盛管业有限公司 | 美全盛特种管材生产及其自动化装备制造基地项目 | 占地约25亩，建设特种管材生产及其自动化装备制造基地厂房、办公用房及附属设施 | 13500 | 10000 | 促进开工 | 1-3月开工前期准备；4月开工建设；5-12月主体施工 | 蒲江县 |
| 53 | 四川帅奇科技有限公司 | 正好电子新型建筑装饰材料项目 | 占地约38亩。建设面积21533.29 m2，建设智能家居铝板制品生产线厂房 | 12000 | 11000 | 竣工投产 | 1-6月主体施工，7月竣工投产 | 蒲江县 |